附件

东新五路及东乾路片区排涝泵站配套管网工程

项目投资概算表

| 序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 概 算 金 额 （万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 筑 工 程 | 安 装 工 程 | 设备及工 器具购置 | 其 他 费 用 | 合 计 |
| 一 | 工程费用 | 16484.48 |  |  |  | 16484.48 |
| 1 | 东新五路片区 | 11160.35 |  |  |  | 11160.35 |
| 2 | 东乾路片区 | 4098.79 |  |  |  | 4098.79 |
| 3 | 附属工程 | 1225.34 |  |  |  | 1225.34 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 2082.56 | 2082.56 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  |  |
| （1） | 建设单位管理费 |  |  |  | - 232.63 | - 232.63 |
| （2） | 招标代理服务费 |  |  |  | - 5.00 | - 5.00 |
| （3） | 工程监理费 |  |  |  | - 265.56 | - 265.56 |
| （4） | 建设工程交易服务费 |  |  |  | - 5.50 | - 5.50 |
| 2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | - 14.86 | - 14.86 |
| 3 | 勘察费 |  |  |  | - 40.00 | - 40.00 |
| 4 | 设计费 |  |  |  | - 458.55 | - 458.55 |
| 5 | 施工图预算编制费 |  |  |  | - 8.00 | - 8.00 |
| 6 | 建设项目环境影响咨询费 |  |  |  | - 6.50 | - 6.50 |
| 7 | 工程保险费 |  |  |  | - 65.94 | - 65.94 |
| 8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | - 82.42 | - 82.42 |
| 9 | 施工图审查费用 |  |  |  | - 13.67 | - 13.67 |
| 10 | 工程勘察审查费 |  |  |  | - 1.40 | - 1.40 |
| 11 | 地下管线摸排测量费 |  |  |  | - 32.97 | - 32.97 |
| 12 | 社会稳定性评估 |  |  |  | - 5.00 | - 5.00 |
| 13 | 工程支付担保费 |  |  |  | - 39.56 | - 39.56 |
| 14 | 绿化迁移及修复 |  |  |  | - 50.00 | - 50.00 |
| 15 | 临时排水 |  |  |  | - 60.00 | - 60.00 |
| 16 | 交通导改 |  |  |  | - 140.00 | - 140.00 |
| 17 | 临时借地 |  |  |  | - 10.00 | - 10.00 |
| 18 | 现状管线检测、评估及修复 |  |  |  | - 20.00 | - 20.00 |
| 19 | 新建管道CCTV检测 |  |  |  | - 25.00 | - 25.00 |
| 20 | 管线保护及迁改 |  |  |  | - 500.00 | - 500.00 |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | 928.35 | 928.35 |
| 四 | 概算总投资 | 16484.48 |  |  | 3010.91 | 19495.39 |